PROJEKT

UMOWA NR  ……………….

W dniu  ……………………….pomiędzy:

Gminą Osie

z siedzibą   ul. Dworcowa 6   86-150 Osie

reprezentowaną przez:

-  Michała Grabskiego – Wójta Gminy Osie

zwanym dalej „Zamawiającym”

NIP 559-11-30-747

REGON 092351044

a

………………………………..

………………………………..

……………………………….

Zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”

NIP  ………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego

na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru

przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

Przedmiot umowy.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego w Osiu na działkach 326, 341, 346 o długości 819 mb.

CPV 45230000 – 8 roboty drogowe

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci prawnego tytułu własności oraz posiada prawomocne zgłoszenie robót budowlanych.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy, który obejmuje wykonanie robót .

§ 2.

Obowiązki stron.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1). Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej , w dniu podpisania umowy.

2). Protokolarne przekazanie placu budowy.

3). Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

4). Współpraca z Wykonawcą.

5). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1). Przyjęcie frontu robót.

2). Zagospodarowanie terenu placu budowy.

3). Zapewnienie spełnienia wymogów postawionych w dokumentacji technicznej i realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

4). Stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania, posiadających odpowiednie atesty, zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz trwałość wykonanego przedmiotu umowy.

5) Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

6) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 7  dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

7) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

7). Przestrzeganie przepisów BHP w trakcie wykonywania robót.

8). Współpraca ze służbami Zamawiającego.

§ 3.

Termin realizacji umowy.

1.  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Przekazanie placu budowy  ………………….

1.2. Rozpoczęcie robót               ………………….

1.3. Zakończenie robót               15.10.2011 r.

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

2.1. Opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót.

2.2. Nie przedłożenia zgłoszenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.

2.3. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 4.

Odbiór  robót.

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu

10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie,  Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół

z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej

i uregulowania należności przez Zamawiającego.

5. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustala się  ryczałtowo w kwocie: …………………netto

powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w kwocie ………………..

Wynagrodzenie brutto wynosi: ………………………………

Słownie: …………………………………………………………………………..

Ww. wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za roboty wykonane w okresie do 15.10.2011 r.

3. Robót dodatkowych nie przewiduje się.

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie:

-  faktura końcowa – w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia.

5. Podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” może być wniesione według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 148 Prawa Zamówień Publicznych.

Wartość zabezpieczenia wynosi 3% wartości umowy.

Zamawiający 70 % wartości zabezpieczenia zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po dokonanym odbiorze końcowym zrealizowanego zadania uznanego przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% Zamawiający zwróci Wykonawcy po 3 latach tj: po ustąpieniu gwarancji na wykonane roboty.

§ 7.

Gwarancje, reklamacje i zastępcze usuwanie wad.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego wykonanego przedmiotu zamówienia.

3. Reklamacje – usterki będą usuwane przez Wykonawcę niezwłocznie , a przy większym zakresie nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek i przywróceniu sprawności obiektu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z terminowego usuwania usterek powstałych w okresie gwarancji, Zamawiający zleci innej firmie usunięcie tych usterek, a należne wynagrodzenie uiści z pozostawionego zabezpieczenia Wykonawcy.

§ 8.

Kary umowne.

1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości  0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.

Nadzór nad realizacją zadania.

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : …………………………..

posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………………..

2 .Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ………………………..

posiadająca uprawnienia budowlane nr ……………………………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Stosowania się do poleceń i wskazówek inspektora nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2) Przedkładania inspektorowi na jego żądanie wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania zadania.

§ 10.

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają Przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający , a jeden Wykonawca.

§ 11.

Integralną część niniejszej umowy stanowią

Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca

…………………………                                                              ………………………